MonEntreprise

Plateforme d'inclusion financière des MPME au Bénin

CAHIER DES CHARGES

Plateforme SaaS Web & Mobile

| Référence | CDC-MonEntreprise-v1.0 |
| --- | --- |
| Date | Juin 2026 |
| Version | 1.0 |
| Statut | Document de travail — Confidentiel |
| Chef de projet | Bertos Periclès TOLO KPADONOU |
| Partenaires | BeniBiz · TechnoServe · EPITECH Bénin |

Document confidentiel — Reproduction interdite sans autorisation écrite

# SOMMAIRE

1.  Présentation du projet	3

2.  Contexte et problématique	4

3.  Objectifs de la plateforme	5

4.  Périmètre fonctionnel — Les 5 modules	6

5.  Architecture technique	12

6.  Gestion des utilisateurs et rôles	14

7.  Exigences non fonctionnelles	15

8.  Design & Expérience utilisateur	16

9.  Plan de développement	17

10.  Équipe projet	18

11.  Glossaire	19

# 1.  PRÉSENTATION DU PROJET

## 1.1  Identité du projet

| Nom | MonEntreprise |
| --- | --- |
| Slogan | Plateforme d'inclusion financière des MPME au Bénin |
| Type | SaaS Web + Application Mobile |
| Marché cible | Bénin (prioritaire), puis les 17 pays membres de l'OHADA |
| Domaine | Fintech / LegalTech / GovTech africaine |
| Année | 2026 |

## 1.2  Partenaires institutionnels

| BeniBiz | TechnoServe | EPITECH Bénin |
| --- | --- | --- |
| Appui au développement des entreprises béninoises | Organisation internationale d'assistance technique aux entreprises | École d'expertise informatique et numérique |

## 1.3  L'équipe

| Nom & Prénom | Rôle | Compétences |
| --- | --- | --- |
| Bertos Periclès TOLO KPADONOU | Chef de projet | Entrepreneur, Gestion de projet, Comptabilité |
| Marius KANZE | Développeur Full Stack | Frontend & Backend, Architecture web |
| Cendrelle FAIZOUN | Développeur Backend | Serveurs, API REST, Base de données |
| Claude da SILVA | Développeur Web | Frontend & Backend, IoT |
| Charlotte ECLOU | Développeur Mobile | iOS & Android, React Native |
| Freddy AGBONA | Superviseur | Software Engineer, Cofondateur de Lurnix |

# 2.  CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

## 2.1  Contexte économique

Les Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) constituent l'épine dorsale de l'économie béninoise et plus largement de la zone OHADA. Elles représentent la majorité des emplois et une part substantielle du PIB des 17 pays membres. Pourtant, elles demeurent largement exclues du système financier formel.

## 2.2  Problème identifié

Les institutions financières (banques, microfinances, fonds publics) exigent des dossiers structurés pour accorder des financements : plans d'affaires, états financiers conformes aux normes comptables, documents juridiques d'enregistrement. Or, la très grande majorité des MPME béninoises ne disposent pas de ces documents et n'ont pas les moyens de les faire établir par des experts-comptables ou des juristes.

Cette lacune crée un cercle vicieux : pas de documents = pas de financement = pas de croissance = pas de formalisation.

## 2.3  Solution proposée

MonEntreprise est une plateforme numérique qui accompagne chaque entrepreneur dans la formalisation, la structuration et la mise en valeur de son activité, en lui fournissant :

- Un générateur automatique de Business Model Canvas (BMC)

- Un module de formalisation juridique conforme au droit OHADA

- Un outil d'analyse financière conforme au SYSCOHADA Révisé

- Un répertoire des institutions de financement avec simulateur de prêt

- Un Passeport PME numérique scoré, directement transmissible aux institutions

## 2.4  Zone géographique d'intervention

La plateforme est conçue en priorité pour le Bénin, avec une architecture extensible aux 17 pays de la zone OHADA : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Niger, RDC, Sénégal, Tchad, Togo.

# 3.  OBJECTIFS DE LA PLATEFORME

## 3.1  Objectifs généraux

- Réduire les barrières à l'accès au financement pour les MPME béninoises

- Formaliser et structurer les activités économiques informelles

- Connecter numériquement les entrepreneurs aux institutions financières

- Renforcer la conformité juridique et comptable des petites entreprises

- Créer un outil accessible, multilingue et adapté au contexte africain

## 3.2  Objectifs spécifiques

| Objectif | Indicateur de succès |
| --- | --- |
| Permettre la génération d'un BMC en moins de 10 minutes | Temps de complétion moyen < 10 min |
| Couvrir les 8 formes juridiques OHADA | 100% des formes OHADA représentées |
| Automatiser les calculs financiers SYSCOHADA | 0 erreur de calcul sur les tableaux financiers |
| Lister 10+ institutions de financement au Bénin | Minimum 10 institutions référencées au lancement |
| Générer un Passeport PME complet et scoré | Score sur 100 pts, export PDF en 1 clic |
| Supporter 5 langues dès le lancement | FR, EN, Fon, Yoruba, Dindi opérationnels |

# 4.  PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL — LES 5 MODULES

## Module 1 — Formalisation Juridique OHADA

Ce module accompagne l'entrepreneur dans le choix de sa forme juridique et dans les démarches d'enregistrement officiel, en conformité avec l'Acte Uniforme OHADA révisé 2014.

### Fonctionnalités

- Sélection du secteur d'activité (11 secteurs disponibles)

- Recommandation automatique de la forme juridique adaptée au profil

- Tableau comparatif des 8 formes OHADA avec filtres interactifs

- Fiche détaillée par forme : capital minimum, nombre d'associés, responsabilité patrimoniale, régime fiscal, type de comptabilité requis

- Bouton d'initiation de la procédure RCCM via intégration API officielle

- Export JSON des données de la forme choisie (alimentation du Passeport PME)

### Les 8 formes juridiques OHADA couvertes

| Forme | Capital min. | Associés | Resp. | Idéal pour |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise individuelle | Aucun | 1 seul | Illimitée | Artisans, commerçants |
| SURL | 100 000 FCFA | 1 seul | Limitée | TPE structurées |
| SARL | 100 000 FCFA | 2 à 50 | Limitée | PME classiques |
| SA | 10 000 000 FCFA | 1 minimum | Limitée | Grandes entreprises |
| SNC | Aucun | 2 minimum | Illimitée | Partenariats familiaux |
| SCS | Aucun | 2 minimum | Mixte | Projets hybrides |
| GIE | Aucun | 2 minimum | Solidaire | Groupements d'intérêt |
| Coopérative / Assoc. | Variable | 7 minimum | Limitée | Agriculture, artisanat |

## Module 2 — Générateur de Business Model Canvas (BMC)

Ce module permet à tout entrepreneur, quel que soit son niveau de formation, de générer un BMC complet en répondant à 5 questions simples, rédigées dans un langage accessible.

### Processus en 5 étapes

| Étape | Thème | Question posée | Sections BMC générées |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'offre et la valeur | Que vendez-vous, à qui, et quel problème résolvez-vous ? | Proposition de valeur + Segments clients |
| 2 | Les clients et la demande | Qui sont vos clients et comment vous trouvent-ils ? | Segments + Canaux + Relation client |
| 3 | Les revenus | Comment gagnez-vous de l'argent et à quel prix ? | Flux de revenus + Volume d'activité |
| 4 | Les ressources | De quoi avez-vous besoin chaque jour ? | Ressources clés + Activités clés |
| 5 | Les coûts et partenaires | Quelles sont vos 3 plus grosses dépenses ? Qui sont vos partenaires ? | Structure de coûts + Partenaires clés |

### Sorties générées

- BMC complet en 9 cases (format standard Business Model Canvas)

- Score automatique sur 20 points avec statut (Insuffisant / Satisfaisant / Excellent)

- Mise à jour automatique du Passeport PME de l'entrepreneur

- Export JSON et impression directe du BMC

## Module 3 — Analyse Financière SYSCOHADA

Ce module fournit un tableau de bord financier complet, conforme au Système Comptable OHADA Révisé (SYSCOHADA 2017). Il permet à l'entrepreneur de saisir ses données financières et d'obtenir une analyse automatisée avec les ratios et normes de référence.

### Détection automatique du régime fiscal

| Régime | Condition | Taux d'imposition | Base de calcul |
| --- | --- | --- | --- |
| TPE | CA < 50 millions FCFA | 5% | Chiffre d'affaires |
| RSI | CA entre 50M et 200M FCFA | 25% | Bénéfice net |
| RN | CA > 200 millions FCFA | 30% | Bénéfice net |

### Structure du tableau financier

- Section A — Produits (Comptes 7xx) : Ventes, prestations de services, subventions

- Section B — Charges directes (Comptes 60-61) : Achats, variation de stock → Marge brute (norme min. 30% CA)

- Section C — Charges d'exploitation (Comptes 62-65) : Loyer (max 10% CA), salaires (20-35% CA), transport, énergie, publicité → EBE

- Section D — Amortissements (Comptes 28x) : Méthode linéaire obligatoire, durée 3-10 ans → Résultat d'exploitation

- Section E — Charges financières (Comptes 67x) : Coût des emprunts

- Calcul automatique de l'impôt selon le régime fiscal détecté

## Module 4 — Accès aux Financements

Ce module met en relation les MPME avec les institutions de financement présentes au Bénin, avec un simulateur de remboursement intégré et la possibilité de soumettre son Passeport PME directement en ligne.

### Simulateur de remboursement

- Inputs : montant du prêt (FCFA), taux d'intérêt annuel (%), durée (6 mois à 5 ans)

- Outputs calculés : mensualité en FCFA, total à rembourser, coût total des intérêts

### Répertoire des institutions (10 au lancement)

- Filtres : Toutes / Banques / Microfinances / Fonds publics / Agriculture

- Fiche par institution : nom, type, taux indicatif, montants min/max, conditions d'éligibilité, contact

- Bouton de soumission directe du Passeport PME

- Mention légale obligatoire : taux indicatifs, vérifier auprès de l'institution

## Module 5 — Passeport PME (Module central)

Le Passeport PME est le dossier numérique complet et scoré de l'entrepreneur. Il agrège automatiquement les données de tous les autres modules et constitue le document de référence transmis aux institutions financières.

### Contenu du Passeport PME

- Informations légales : forme juridique OHADA, numéro RCCM, IFU

- BMC généré et validé avec score

- États financiers SYSCOHADA

- Score global de l'entreprise sur 100 points (algorithme propriétaire)

- Historique des mises à jour et versions

### Algorithme de scoring

| Critère | Points | Détail |
| --- | --- | --- |
| Formalisation juridique | 25 pts | Forme OHADA + RCCM + IFU enregistrés |
| Business Model Canvas | 20 pts | Complétude et cohérence du BMC |
| Analyse financière | 30 pts | Conformité SYSCOHADA et ratios financiers |
| Ancienneté de l'activité | 15 pts | Durée d'existence de l'entreprise |
| Complétude du dossier | 10 pts | Toutes les sections remplies |

### Partage sécurisé

- Génération d'un lien sécurisé à durée limitée pour les institutions financières

- Export PDF professionnel du Passeport PME complet

- Système de droits d'accès : l'entrepreneur contrôle qui voit son dossier

# 5.  ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 5.1  Stack technologique

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | Next.js (React) | Framework moderne, SSR, performances optimales, SEO |
| Frontend Mobile | React Native / Flutter | Code partagé iOS & Android, équipe mobile en place |
| Styling | Tailwind CSS | Développement rapide, design responsive mobile-first |
| Backend | Node.js + API REST | Scalable, JavaScript unifié front/back, nombreuses librairies |
| Authentification | JWT + OAuth2 | Standard industriel, sécurisé, compatible multi-rôles |
| Base de données | MySQL | Fiable, structuré, adapté aux données financières et formulaires |
| Cache / Sessions | Redis (optionnel) | Performance accrue pour les sessions utilisateurs |
| Hébergement | Hostinger | Souveraineté des données, conformité réglementaire locale |

## 5.2  Intégrations externes

| Intégration | Type | Usage |
| --- | --- | --- |
| API RCCM / IFU | API gouvernementale | Enregistrement officiel des entreprises au Bénin |
| API CNSS | API gouvernementale | Intégration des obligations sociales (déclarations) |
| MTN Mobile Money | API paiement | Paiement des abonnements et frais de la plateforme |
| Moov Money | API paiement | Alternative de paiement mobile au Bénin |
| Celtis | API paiement | Troisième opérateur mobile money disponible |
| Chatbot IA intégré | IA générative | Assistance et guidage des utilisateurs peu alphabétisés |

## 5.3  Sécurité et conformité

- HTTPS obligatoire sur toutes les communications

- Chiffrement bout-en-bout des données sensibles

- Contrôle d'accès par rôles (RBAC) : entrepreneur / expert / institution / administrateur

- Journalisation de toutes les actions importantes (audit trail)

- Conformité OHADA — Acte Uniforme révisé 2014

- Conformité SYSCOHADA Révisé 2017

- Sauvegarde automatique quotidienne des données

- Haute disponibilité (objectif uptime > 99,5%)

- Architecture modulaire permettant un déploiement progressif par fonctionnalité

# 6.  GESTION DES UTILISATEURS ET RÔLES

| Rôle | Droits et accès | Actions disponibles |
| --- | --- | --- |
| Entrepreneur | Accès complet à son espace personnel et aux 5 modules | Créer/modifier profil, générer BMC, remplir tableau financier, générer Passeport PME, soumettre aux institutions |
| Expert / Conseiller | Accès en lecture aux dossiers partagés par les entrepreneurs | Consulter les dossiers, commenter, valider, recommander |
| Institution financière | Réception des Passeports PME soumis | Filtrer par score, consulter les dossiers, contacter les entrepreneurs |
| Administrateur | Accès complet à toute la plateforme | Gérer utilisateurs, institutions, statistiques, paramètres système |

# 7.  EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

## 7.1  Performance

- Temps de chargement des pages < 3 secondes sur connexion 3G

- Optimisation des assets (images, scripts) pour mobile

- Disponibilité de la plateforme > 99,5% (uptime mensuel)

- Capacité à gérer 1 000 utilisateurs simultanés dès le lancement

## 7.2  Accessibilité et multilinguisme

- Interface disponible en 5 langues : Français, Anglais, Fon, Yoruba, Dindi

- Architecture i18n intégrée dès le développement (pas un ajout tardif)

- Contraste visuel suffisant pour lisibilité sur écrans de faible qualité

- Labels et icônes explicites pour les utilisateurs peu alphabétisés

- Chatbot IA pour assistance vocale ou textuelle en langue locale

## 7.3  Maintenabilité

- Code documenté en français et en anglais

- Architecture modulaire : chaque module est déployable indépendamment

- Tests unitaires et tests d'intégration sur les modules critiques (calculs financiers, scoring)

- Versioning du code via Git avec branches de développement, staging et production

## 7.4  Scalabilité

- Architecture conçue pour s'étendre aux 17 pays de la zone OHADA

- Base de données dimensionnée pour 100 000 entreprises enregistrées

- API REST documentée permettant l'intégration de partenaires tiers

# 8.  DESIGN ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR

## 8.1  Identité visuelle

| Élément | Valeur | Usage |
| --- | --- | --- |
| Couleur principale | #1B2A4A — Bleu marine | En-têtes, navigation, textes importants |
| Couleur accent 1 | #2563EB — Bleu vif | Boutons primaires, liens, icônes |
| Couleur accent 2 | #F97316 — Orange | Badges, highlights, appels à l'action secondaires |
| Couleur succès | #16A34A — Vert | Validations, statuts positifs, confirmations |
| Fond général | #EFF4FB — Bleu pâle | Arrière-plan des pages |
| Typographie | Poppins / DM Sans | Moderne, lisible sur mobile et desktop |

## 8.2  Principes UX

- Mobile-first : toute interface conçue d'abord pour smartphone (largeur 375px minimum)

- Formulaires multi-étapes avec barre de progression visible

- Champs calculés automatiquement mis en évidence (fond bleu clair)

- Messages d'erreur clairs et en langue de l'utilisateur

- Chatbot IA accessible en permanence pour guider l'utilisateur

- Design sobre et professionnel, en cohérence avec un contexte financier

# 9.  PLAN DE DÉVELOPPEMENT

| Phase | Durée | Livrables | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 |  | Authentification (JWT), profil entrepreneur, Module 2 (BMC), Module 5 (Passeport PME basique) | MVP |
| Phase 2 |  | Module 1 (OHADA), Module 3 (SYSCOHADA), Module 4 (Financements) | Extension |
| Phase 3 |  | Application mobile React Native, chatbot IA multilingue, intégration API RCCM/CNSS/Mobile Money, tableau de bord institutions, extension OHADA | Croissance |

# 10.  ÉQUIPE PROJET

| Nom | Rôle | Responsabilités | Compétences clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Bertos Periclès TOLO KPADONOU | Chef de projet | Coordination, validation fonctionnelle, relation client | Entrepreneuriat, gestion de projet, comptabilité |
| Marius KANZE | Développeur Full Stack | Architecture web, développement frontend et backend | Next.js, Node.js, API REST |
| Cendrelle FAIZOUN | Développeur Backend | Serveurs, APIs, base de données | Node.js, MySQL, API REST |
| Claude da SILVA | Développeur Web | Frontend et expériences web, IoT | React, HTML/CSS, JavaScript |
| Charlotte ECLOU | Développeur Mobile | Application iOS & Android | React Native, Flutter, Mobile |
| Freddy AGBONA | Superviseur | Revue technique, assurance qualité | Software Engineering, Lurnix |

# 11.  GLOSSAIRE

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| MPME | Micro, Petites et Moyennes Entreprises — catégorie d'entreprises selon la taille, l'effectif et le chiffre d'affaires |
| OHADA | Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires — regroupe 17 pays africains sous un droit unifié des affaires |
| SYSCOHADA | Système Comptable OHADA — cadre comptable révisé en 2017, applicable dans toute la zone OHADA |
| BMC | Business Model Canvas — outil de représentation visuelle du modèle économique d'une entreprise en 9 cases |
| Passeport PME | Dossier numérique complet et scoré d'une entreprise, contenant toutes ses informations légales, financières et stratégiques |
| RCCM | Registre du Commerce et du Crédit Mobilier — registre officiel d'immatriculation des entreprises au Bénin |
| IFU | Identifiant Fiscal Unique — numéro d'identification fiscale attribué par l'administration béninoise |
| CNSS | Caisse Nationale de Sécurité Sociale — organisme gérant les cotisations sociales au Bénin |
| TPE / RSI / RN | Régimes fiscaux béninois : Taxe Professionnelle Entreprise (CA < 50M FCFA) / Régime Simplifié (50-200M) / Régime Normal (> 200M) |
| JWT | JSON Web Token — standard d'authentification sécurisé utilisé pour les APIs REST |
| API REST | Interface de programmation permettant à des systèmes informatiques de communiquer entre eux via le protocole HTTP |
| SaaS | Software as a Service — modèle de distribution de logiciel en ligne, accessible par abonnement |
| FCFA | Franc CFA — monnaie officielle du Bénin et de la plupart des pays de la zone OHADA |

## Validation du document

| Rédigé par | Validé par | Date d'approbation |
| --- | --- | --- |
| Bertos Periclès TOLO KPADONOU Chef de projet MonEntreprise | Freddy AGBONA Superviseur — Cofondateur Lurnix | Juin 2026 |
| Signature : _______________ | Signature : _______________ | Cachet et signature : |

MonEntreprise · Plateforme d'inclusion financière des MPME · Bénin 2026

BeniBiz × TechnoServe × EPITECH Bénin